ДОГОВОР № 363

подряда на строительство

г. ЧУХЛОМА                                                                                  «___ » июля 2011 г.

_________________________________  , именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и ПБОЮЛ ЯРЫГИН МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ, ИНН442900870423 (свидетельство серия 44 № 000457678 выданное согласно положениям части первой Налогового кодекса РФ от 31 июля 1998 года закон №146-ФЗ), в лице его представителя ___________________________________, действующего на основании доверенности на представление интересов ПБОЮЛ ЯРЫГИН МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ от 01 марта 2006 года,  именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее – “Договор”) о нижеследующем.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по кровле крыши и облицовке стен дома снаружи сайдингом, именуемые в дальнейшем "Объект", собираемой из комплекта материалов оговорённых в Приложении №3 к настоящему Договору. Исполнитель обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами работы по возведению Объекта в соответствии с условиями настоящего Договора и заданием Заказчика, включая возможные работы, определенно в настоящем Договоре не упомянутые, но необходимые для сооружения Объекта в объеме перечня работ, указанного в Приложении №1 к настоящему Договору. Работы проводятся на участке Заказчика, именуемом в дальнейшем «Участок», по адресу: _ ______________________________________________________________

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Поставку материалов и производство работ по настоящему Договору Исполнитель должен начать и завершить в соответствии со сроками производства работ, указанными в Приложении №1 к настоящему Договору.

  - Сроки производства работ согласуется Сторонами при подписании настоящего Договора.

  - Изменение сроков производства работ и сроков поставки материалов, в случае если таковые изменения могут повлиять на продолжительность строительства или его стоимость, производятся на основании обоюдной договоренности Сторон путем заключения дополнительного соглашения, уточняющего сроки и стоимость строительства.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

  - Общая стоимость работ по строительству Объекта, выполняемых Исполнителем по настоящему Договору, составляет 441 000 (четыреста сорок одна тысяча) рублей.

  - Общая стоимость работ по строительству Объекта определяется согласно утвержденной Сторонами стоимости отдельных работ указанных в Приложении №2 настоящего Договора.

  - Оплата производится в российских рублях путем наличного расчета.

  - Стоимость работ по настоящему Договору на период его действия является фиксированной и изменению не подлежит.

  - Стоимость материалов, включая стоимость их доставки, определена согласно Приложению №3 настоящего Договора и составляет 278 000 (двести семьдесят восемь тысяч) рублей. Стороны договорились, что в случае необходимости поставки дополнительных материалов или покупки и использования расходных материалов, не включенных в Смету, или в случае подорожания материалов, включенных в смету, возможные дополнительные расходы Заказчика, связанные с компенсацией расходов на закупку таких материалов, не превысят 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, не включая расходов на мастику и Фибро-цементный сайдинг, включая комплектующие для его крепежа, про которые Стороны договорились, что их в необходимом объёме предоставляет Заказчик за свой счёт, что указано в Приложение №3.

  - Дополнительные расходы Заказчика должны быть предварительно согласованы  Сторонами и оформлены дополнительным соглашением к Договору до фактических расходов.

  - Исполнитель не вправе требовать от Заказчика относить к таким дополнительным расходам траты на бензин, обслуживание и ремонт инструментов и оборудования, а так же иные расходы, которые нельзя отнести к материалам и работам по строительству Объекта, за исключением материалов для изготовления лесов (монтируемые временные конструкции из дерева для доступа к крыше).

  - Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Исполнителю в несколько этапов согласно плану проведения работ, изложенному в Приложении №1 настоящего Договора:

    - В момент подписания договора вносится предоплата в размере 50 000 (пятьдесят тысяч рублей) рублей.

    - По завершении Этапа 1 плана проведения работ, выплачивается сумма в размере 278 000 (двести семьдесят восемь тысяч) рублей в качестве оплаты стоимости материалов (не является оплатой работ по данному Договору).

    - По завершении Этапа 2 плана проведения работ, выплачивается сумма в размере 195 000 (сто девяносто пять тысяч) рублей.

    - По завершении Этапа 3 производится окончательный расчёт за работы, т.е. выплачиваеься сумма в размере 196 000 (сто девяносто шесть тысяч) рублей. Разница в стоимости материалов между заявленной и фактической компенсируется согласно положениям данного Договора: в случае, если стоимость материалов и их доставки, ниже заявленной в Договоре, Исполнитель возвращает разницу Заказчику, а в случае, если стоимость выше заявленной, Заказчик компенсирует разницу Исполнителю, но не более, чем в размере, оговоренном в п.3.5.

  - Каждый факт оплаты должен быть записан в Приложение №4 настоящего Договора и подписан обеими Сторонами.

- ПОРЯДОК И ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.

  - Работы проводятся согласно графику проведения работ с соблюдением строительных норм и надлежащим качеством выполнения всех этапов работ.

  - Исполнитель несет ответственность за правильную и надлежащую установку Объекта согласно схеме предоставленной Заказчиком по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность размеров и соблюдение соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Исполнитель исправляет за свой счет.

  - В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы на всех этапах их проведения, то Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

  - Заказчик вправе вносить любые изменения в объём работ, которые, по его мнению, необходимы. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Исполнителя, с указанием: увеличить или сократить объем любой работы, включенной в настоящий Договор; исключить любую работу; изменить характер или качество или вид любой части работы; выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Исполнитель приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ.

  - Для выполнения работ по настоящему Договору Исполнитель в счет стоимости, предусмотренной п.3 настоящего Договора, обязуется:

    - Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и приложениях к нему, и сдать работы Заказчику.

    - В случае возникновения обстоятельств замедляющих ход работ против планового, немедленно поставить в известность Заказчика.

    - Производить работы в полном соответствии с Перечнем работ, согласованным с Заказчиком.

    - Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику и инструменты, необходимые для выполнения полного комплекса работ, предусмотренных настоящим Договором, не позднее срока начала работ, для которых эти материалы и оборудование требуются.

    - Информировать Заказчика о заключении (при необходимости) договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения.  Заключение договоров с субподрядчиками допускается при условии, что поиск и заключение договоров с субподрядчиками не влияет на согласованные сроки выполнения работ.

    - Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

    - Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых правил техники безопасности при выполнении работ.

    - Обеспечить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории от строительного мусора производимого в ходе выполнения работ (мусор собирается в кучи или в мешки, предоставленные Заказчиком). Обеспечить фасовку мусора по мешкам и/или погрузку мусора в случае организации Заказчиком вывоза мусора за пределы Участка.

    - До подписания Заказчиком акта о приемке завершенного Объекта вывезти за пределы Участка принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество, а также бытовой мусор.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

  - Исполнитель обязуется обеспечить сохранность высаженных на Участке фруктовых деревьев и кустарников при производстве работ.  В случае если деревья и кустарники мешают проведению работ, допускается их спиливание с предварительным уведомлением Заказчика.

  - Исполнитель обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории участка от начала работ до завершения строительства и приёмки Заказчиком завершенного строительством Объекта, за исключением того времени, когда, в случае договорённости с Заказчиком на Участке нет Исполнителя, его представителей, субподрядчиков или иных привлечённых Исполнителем сил. Таким образом, Исполнитель не берёт на себя обязательство по охране Объекта во время сна и отдыха рабочего персонала, если место для проживания обеспеченное Заказчиком находится за пределами участка.

  - Исполнитель никаким образом не привлекает Заказчика к решению проблем связанных с административной  или  уголовной ответственностью, могущих возникнуть у Исполнителя, его представителей или нанятых им субподрядчиков в период проведения работ, согласно настоящему Договору.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.

  - Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязуется:

    - Предоставить Исполнителю подробную схему Объекта с указанием первичных точек (точки пересечения осей) и их привязкой к участку (местоположение первичных точек относительно границ участка).

    - Произвести оплату выполненных Исполнителем работ и купленных Исполнителем материалов и стоимость доставок в размере и порядке, предусмотренном в п.3 настоящего Договора.

    - Немедленно информировать Исполнителя обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

    - Предоставить Исполнителю Фибро-цементный сайдинг, включая комплектующие для его крепежа, и мастику, на Участке в необходимом объёме для выполнения работ по облицовке стен дома согласно этапу 3 Приложения №1 до начала данных работ.

    - Обеспечить беспрепятственный заезд автотранспорта на Участок.

  - Для выполнения работ по настоящему Договору предоставить Исполнителю:

    - Место (бытовку, квартиру, комнату, отдельный дом и т.п.) для проживания бригады (3 человека), именуемое в дальнейшем «Место», на Участке или в одном из населённых пунктов удалённых не более чем на 15 километров от Участка в течение срока производства работ согласно Приложению №1 настоящего Договора или более, в случае увеличения сроков строительства.

    - В случае увеличения сроков строительства по вине Исполнителя расходы на проживание Исполнитель относит на свой счет. В случае предоставления Места за пределами Участка Исполнитель вправе требовать компенсации расходов на бензин, расходуемый легковым автомобилем бригады для преодоления расстояния до 30км в день на протяжении срока проживания бригады на данном Месте. Однако в случае увеличения сроков строительства по вине Исполнителя, такая компенсация не выплачивается.

  - Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов, оборудования и другого имущества Исполнителя, находящихся на Участке после приемки Объекта и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

- ПРИЕМКА ЭТАПОВ РАБОТ И ГОТОВОГО ОБЪЕКТА.

  - Приемка этапов работ осуществляется Заказчиком только в присутствии представителя Исполнителя.

  - До сдачи Объекта Исполнитель несет ответственность за риск его случайного уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

  - Подписание сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ производится после завершения строительства Исполнителем и приемки Объекта Заказчиком. После приемки Объекта Заказчик принимает на себя риск возможного его разрушения или повреждения и осуществляет окончательный расчёт с Исполнителем в соответствии с п.3.4. настоящего договора.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

  - Исполнитель гарантирует:

    - надлежащее качество используемых материалов и конструкций;

    - надлежащее качество выполнения всех работ;

    - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе эксплуатации и при приемке Объекта, в течение одного года;

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - В случае нарушения Исполнителем установленных сроков окончания работ, Заказчик имеет право требовать с Исполнителя неустойку в размере 0,5% от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 20% от общей стоимости работ.

  - В случае нарушения Заказчиком установленных сроков оплаты выполненных работ, Исполнитель имеет право требовать с Заказчика неустойку в размере 0,5% от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 20% от общей стоимости работ.

  - Уплата неустоек не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему договору.

  - Возможное расторжение договора не освобождает стороны от выплаты неустоек по вышеизложенным пунктам.

  - Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:

    - Задержка Исполнителем начала строительства более чем на две недели по причинам, не зависящим от Заказчика;

    - Систематическое нарушение Исполнителем сроков выполнения строительных работ, влекущее увеличение сроков окончания строительства более чем на один месяц;

    - Систематическое несоблюдение Исполнителем требования Заказчика по качеству работ.

  - Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях:

    - Финансовой несостоятельности Заказчика или задержки им расчетов за выполненные работы или купленные материалы более чем на две недели или задержки предоставления материалов покупаемых Заказчиком согласно пунктов Договора.

    - Консервации или остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Исполнителя, на срок, превышающий один месяц.

  - В случае расторжения договора Исполнитель возвращает Заказчику все ранее полученные от него денежные средства, а Заказчик компенсирует Исполнителю денежные средства, потраченные на материалы и стоимость фактически выполненной работы.

  - В случае неудовлетворительного качества выполненных работ Заказчик вправе потребовать исправления таковых работ Исполнителем за свой счет или, в случае невозможности исправления или отказа Исполнителя,  удержать до 50% стоимости данных работ.

  - В случае расторжения договора по вине Исполнителя, он не вправе требовать со стороны Заказчика оплату частично выполненных работ, компенсацию упущенной выгоды или каких-либо иных выплат. Заказчик вправе оплатить частично выполненные работы пропорционально степени их завершения согласно собственной оценке. Купленные Исполнителем и доставленные на Участок материалы Заказчик оплачивает полностью.

  - В случае расторжения договора по вине Заказчика, он обязан компенсировать стоимость всех частично или полностью выполненных работ, стоимость всех закупленных материалов, а так же половину стоимости курирования работ 9 750 (девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые одна из Сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (Форс-мажор). К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего Договора относятся: наводнения, пожар, землетрясения, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные проявления сил природы, а так же война или военные действия, принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора.

  - При наступлении и прекращении указанных в п.10.1. настоящего Договора обстоятельств, Сторона настоящего Договора, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно известить об этом другую Сторону, в срок не позднее 10 календарных дней с даты наступления форс-мажорных обстоятельств, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа.

  - При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного п.10.2. настоящего Договора, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

  - Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока исполнения настоящего Договора на период действия указанных обстоятельств.

  - В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, продолжающихся более 3 месяцев, Заказчик и Исполнитель освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору после взаиморасчетов по фактически понесенным затратам согласно настоящего Договора.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

  - Для заключения настоящего Договора Исполнитель обязан представить Свидетельство №146, ИНН442900870423 на право осуществления предпринимательской деятельности.

  - Ущерб, нанесенный Исполнителем третьему лицу в результате строительства Объекта, компенсируется Исполнителем за свой счет.

  - Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, только если они изложены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон. Договор заменяет все предварительные договоренности Сторон относительно предмета Договора.

  - При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

  - Все указанные в настоящем Договоре Приложения являются его неотъемлемой частью.

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, должны разрешаться Сторонами путем переговоров и только в крайнем случае могут быть переданы для рассмотрения в соответствии с действующим законодательством в суд.

  - Исполнитель имеет право сдать работы досрочно, согласовав время сдачи с Заказчиком как минимум за одни сутки. Заказчик вправе произвести расчеты с Исполнителем в случае досрочного выполнения работ Исполнителем.

  - Исполнитель самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего Договора и распределяет обязанности между членами своей бригады.

  - Исполнитель не вправе требовать от Заказчика льгот, компенсаций и иных гарантий, предусмотренных для граждан РФ действующим законодательством о труде.

  - Ответственность за решение всех вопросов, связанных с охраной труда и техникой безопасности, на время действия настоящего Договора Исполнитель принимает на себя.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру, включая все Приложения, для каждой из Сторон.

### СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

## Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

## Срок окончания действия договора 25 декабря 2011 г

## Договор может быть досрочно расторгнут любой из сторон при условии письменного уведомления другой стороны не менее чем за 10 календарных дней.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

  - Приложение №1 – Сроки и перечень работ. План проведения работ.

  - Приложение №2 – Стоимость  работ.

  - Приложение №3 – Стоимость материалов.

  - Приложение №4 – Оплата по Договору.

- РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Исполнитель:

- ПОДПИСИ СТОРОН

| ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ | ОТ ЗАКАЗЧИКА |
| --- | --- |
| _______________________ | ______________ |
| М.П. |  |

Приложение №1 к Договору № 363 от “    ”            2011 г.

Сроки и перечень работ. План проведения работ.

| Дата Начала | Период выполнения | Этапы работ | Работу сдал, ФИО и подпись Исполнителя | Работу принял, ФИО и подпись Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.07.2011 | Три дня | Этап 1 |  |  |
|  | Пятнадцать дней | Этап 2 |  |  |
|  | Двадцать дней | Этап 3 |  |  |

Этап 1.

Сооружение лесов. Демонтаж временной кровли (снятие рубероида). Проверка стропильной системы по уровню.

Этап 2.

Изготовление каркаса деревянного крыльца (согласно проекту). Монтаж кровли (подготовка поверхности к монтажу мягкой черепицы без настила мягкой черепицы).

Этап 3.

Монтаж сайдинга (т.е. установка фасадов).

| ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ | ОТ ЗАКАЗЧИКА |
| --- | --- |
| _______________________ | __________ |
| М.П. |  |

Приложение №2 к Договору № 363 от “    ”  июля  2011 г.

Стоимость работ.

441 000 руб.

| ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ | ОТ ЗАКАЗЧИКА |
| --- | --- |
| _______________________ | __________________ |
| М.П. |  |

Приложение №3 к Договору № 363 от “    ”  июля  2011 г.

Стоимость материалов

| 1 | Уголок усиленный и оцынкованный | 400 | 35 | 14000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Отлив коричневый 10см | 16 | 280 | 4480 |
| 3 | Утеплитель Изорок | 84 | 470 | 39480 |
| 4 | Пленка пароизоляционная | 3 | 1200 | 3600 |
| 5 | Пленка влаго-ветрозащитная | 3 | 2400 | 7200 |
| 6 | Гвозди | 5 | 80 | 400 |
| 7 | Саморезы | 15 | 180 | 2700 |
| 8 | Брусок 50-100 3м | 2м | 12500 | 25000 |
| 9 | Скобы для степлера | 10 | 50 | 500 |
| 10 | Биты | 2 | 400 | 800 |
| 11 | Доставка 1 |  |  | 9000 |
| 12 | Био защита | 8 | 600 | 4800 |
| 13 | Подкладной ковёр | 15 | 1040 | 15600 |
| 14 | ОСП, лист (односторонний) | 73 | 569 | 41537 |
| 15 | Конек пластиковый | 20 | 276 | 5520 |
| 16 | Гвоздь оцинкованный, пачка | 2 | 500 | 1000 |
| 17 | Утеплитель «izorok» | 98 | 470 | 46060 |
| 18 | Ветровая планка | 24 | 380 | 9120 |
| 19 | Карнизная планка | 19 | 280 | 5320 |
| 20 | Пленка гидроизоляционная (мембранного типа, супер диффузия) | 3 | 2300 | 6900 |
| 21 | Гвоздь простой | 20 | 80 | 1600 |
| 22 | Саморезы черные | 15 | 160 | 2400 |
| 23 | огнебио 25 литров сенеж | 2 | 1600 | 3200 |
| 24 | Доставка 2 | 1 | 15533 | 15533 |
| 25 | Лента самоклеющая | 10 | 280 | 2800 |
| 26 | Брус 100х150 для изготовления окосячки (15шт) | 1,35 | 7000 | 9450 |
|  |  |  |  | Итого:278000 |

Фибро-цементный сайдинг, включая комплектующие для его крепежа (для монтажа сайдинга), и мастику (для кровельных работ), в необходимом объёме предоставляет Заказчик за свой счёт.

| ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ | ОТ ЗАКАЗЧИКА |
| --- | --- |
| _______________________ | ______________ |
| М.П. |  |

Приложение №4 к Договору № 363 от “    ”   июля 2011 г.

Оплата по Договору

| Дата | Сумма, цифрами и прописью | Оплатил, ФИО и подпись Заказчика | Оплату принял, ФИО и подпись исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |

| ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ | ОТ ЗАКАЗЧИКА |
| --- | --- |
| _______________________ | _________________ |
| М.П. |  |

# Text boxes

| Наименование работ | Стоимость, руб |
| --- | --- |
| Демонтаж временной кровли (185м2) | 9 250 |
| Изготовление каркаса крыльца деревянного (без отделочных работ). | 20 000 |
| Монтаж кровли крыльца (гидроизоляционная плёнка мембрана, брусок 50х50 поверх стропил, контр.обрешётка из доски 25х100, OSB-(3) 9мм, подкладочный ковёр 2мм) | 20 100 |
| Монтаж кровли (185м2) (конт.обрешётка 25х100, пароизоляционная плёнка, утеплитель базальтовая вата толщины 200мм, гидроизоляционная плёнка мембрана, брусок 50х50 поверх стропил, контр.обрешётка из доски 25х100, OSB-(3) 9мм, подкладочный ковёр 2мм, не устанавливая мягкую черепицу) | 157 250 |
| Монтаж утепленного фасада и сайдинга (210м2) (пароизоляционная плёнка, брусок 100х50, утеплитель базальтовая вата толщины 100мм, гидроизоляционная плёнка мембрана, фибро-цементный сайдинг) | 199 500 |
| Услуги по закупке и организации доставки материалов, курирование представителем Исполнителя (доставка материалов оплачивается отдельно в рамках сметы на материалы, см. Приложения N3 ) | 19 500 |
| Изготовление и монтаж окосячки для окон (13шт) | 39 000 |
| Скидка -5% | -23 600 |